Projektauftrag

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekttitel:** | Patientensoftware |
| **Projektart:** | Software für Kliniken & Arztpraxen |
| **Projektleiter/in:** | Mirzet Sakonjic |
| **Projektdauer:** | Geplanter Beginn: 01.01.2021  Geplantes Ende: 15.06.2021 |
| **Ausgangssituation / Problembeschreibung:** | Es soll ein Programm für Kliniken & Arztpraxen erstellt werden, das Patienten verwaltet. Außerdem soll es alle hinterlegten Informationen zum Patienten via Patienten-ID abrufen können. |
| **Projektgesamtziel:** | Das Ziel ist ein Programm, das die wesentlichen Erfordernisse einer Software für die Verwaltung von Patienten erfüllt. Es soll ansprechend gestaltet werden, um eine einfache und intuitive Bedienung zu ermöglichen. Das Programm soll auch in der Lage sein Daten darzustellen und auszudrucken. |
| **Meilensteine:** | |  |  | | --- | --- | | **Meilensteine:** | **Datum:** | | Grundfunktionalität programmiert | 01.03.2021 | | Benutzeroberfläche gestaltet | 01.05.2021 | | Software-Tests durchgeführt | 15.05.2021 | | Korrekturen durchgeführt | 01.06.2021 | | Präsentation der fertigen Software | 15.06.2021 | |
| **Projektorganisation:** | **Team:**   * Mirzet Sakonjic * Fikret Xhemajli * Bogdan Avasilcai |
| **Projektressourcen:** | |  |  | | --- | --- | | **Ressourcen:** | **Menge:** | | Personal | 3 | | Computer | 3 | |